АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   КРУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.04.2024года                                                                             №    31

с. Шипуново

Об организации и проведении месячника по благоустройству

населённых пунктов Шипуновского сельского поселения

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории Шипуновского сельского поселения, в соответствии с Уставом Шипуновского сельского поселения, решением Совета Шипуновского сельского поселения № 262 от 27.03.2024 года «Об утверждении Правил благоустройства территории Шипуновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С 15.04.2024 г. по 15.05.2024 г. объявить месячник по благоустройству населённых пунктов Шипуновского сельского поселения Крутинского муниципального района Омской области (далее – месячник) согласно прилагаемому Плану мероприятий по организации и проведению месячника, с максимальным привлечением населения сельского поселения .

- Рекомендовать всем предприятиям, организациям, учреждениям, независимо от форм собственности, физическим лицам, находящимся и проживающим на территории Шипуновского сельского поселения, на своих прилегающих территориях навести порядок.

- Руководителям предприятий, организаций, учреждений рекомендовать провести субботники по благоустройству территории Шипуновского сельского поселения.

- Данное постановление подлежит обнародованию согласно ст. 37 Устава Шипуновского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шипуновского

сельского поселения                                                                 А.М. Задворнова

Приложение к постановлению

№ 31 от 10.2024г.

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению месячника

по благоустройству населённых пунктов Шипуновского сельского поселения

| № 0/0 | Наименование мероприятия | Срок исполнения (2024 год) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории у Памятника воинам-землякам | до 3 мая |
| 2 | Ремонт заборов и других ограждений у общественных зданий | до 7 мая |
| 3 | Уборка мусора с территорий улиц населённых пунктов | до 9 мая |
| 4 | Уборка территорий у контейнерных площадок для твердых бытовых отходов | до 9 мая |
| 4 | Благоустройство территорий, прилегающих к домовладениям | до 9 мая |
| 5 | Благоустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям, учреждениям | до 9 мая |
| 6 | Посадка деревьев, кустарников, устройство цветочных клумб, посадка цветов | до 15 мая |
| 7 | Уборка сухих деревьев и деревьев, угрожающих падением, обрезка и уборка сучьев, поросли деревьев и кустарников | до 15 мая |
| 8 | Уборка территорий кладбищ населённых пунктов | до 13 мая |
| 9 | Комиссионная проверка результатов проведённого месячника по благоустройству населённых пунктов | 15 мая |